### Matriz de Riesgos del Proyecto

Al depender de reservas sin pago automático integrado, surgen riesgos operativos específicos.

| ID | Riesgo Identificado | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Reservas abandonadas Clientes hacen reservas, pero no concretan el pago externo, bloqueando la venta de esa prenda única a otras personas. | Alta | Medio | Implementar un límite de tiempo estricto. Las órdenes Pendientes pasan automáticamente a Canceladas después de 12 o 24 horas sin confirmación, liberando el producto a estado Disponible. |
| R02 | Sobreventa por concurrencia Dos usuarios en el catálogo general intentan reservar la misma prenda exacta al mismo milisegundo. | Media | Alto | Validación estricta en la base de datos al momento del checkout. Si el estado cambia a Reservado un segundo antes, el sistema detiene la transacción del segundo cliente y arroja un aviso. |
| R03 | Desfase manual de estados Los administradores entregan el producto, pero olvidan actualizar el estado de la orden en el sistema. | Alta | Bajo | Crear un panel de administración (Dashboard) que resalte en color rojo las órdenes que llevan más de "X" días en estado Confirmado o Pendiente, sirviendo de recordatorio visual. |
| R04 | Pérdida de base de clientes Al usar modalidad de "invitado" sin creación de cuentas, no se genera un historial automático para retención de clientes. | Alta | Medio | Crear una tabla o vista oculta en la base de datos que recopile los correos y teléfonos de las órdenes exitosas para usarlos en futuras campañas, incluyendo un checkbox de consentimiento en el checkout. |
| R05 | Sobrecarga por imágenes en vista general Al entrar al "Catálogo General" sin filtros, cargar todas las fotos de todos los productos disponibles simultáneamente puede colapsar o poner lenta la página web. | Alta | Alto | Implementar Lazy Loading (carga diferida de imágenes a medida que el usuario hace scroll) y compresión automática de imágenes cuando el administrador suba las fotos al sistema. |

| ID | Riesgo Identificado | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R06 | Mensajes de IG en "Solicitudes Ocultas" Si el cliente no sigue tu cuenta de Instagram, su mensaje con el número de orden puede caer en la bandeja de "Solicitudes" o "Spam", retrasando la coordinación. | Alta | Medio | 1. Añadir una nota en la web recordando al cliente seguir la cuenta para una respuesta más rápida. 2. Como los administradores verán la nueva orden en el panel del sistema web, pueden tomar la iniciativa: buscar el @usuario que dejó el cliente y enviarle un DM o usar el teléfono de respaldo si no hay respuesta. |

Nota Tecnica Oficial (devilmay.stV5): El ecosistema de devilmay.st consta exactamente de 5 microservicios de negocio (Catalogo, Inventario, Carrito, Reservas y Logistica) mas 1 API Gateway centralizado (Puerto 8080). La comunicacion sincrona utiliza exclusivamente WebClient (Spring WebFlux). Ademas, se ha implementado el Patron DTO (CarritoDTO, DespachoDTO, OrdenDTO) con validaciones de Spring Boot, un Global Exception Handler para manejo centralizado de excepciones y loggeo estructurado mediante @Slf4j en todos los modulos clave.